## Slide 1
流程图编辑器测试实践
软件质量与评测技术
小组: The Stone Roses 时间：2025.11.26

## Slide 2
1. 编写目的
旨在对“流程图编辑器”项目进行全面测试规划，验证软件是否满足功能需求，并发现潜在的软件缺陷。
2. 项目背景
由 utnubu 组开发的基于 Qt 框架的流程图编辑器。该软件主要用于业务流程建模，核心功能包括图元绘制、连线管理、文件操作及属性编辑。
3. 测试范围
本次测试覆盖功能测试、非功能测试（易用性）以及智能化测试工具（Agent）的适配与应用。
项目概况

## Slide 3
硬件环境
处理器: Intel Core i7/i9
内存: 16GB 及以上
操作系统: Windows 10/11 (64-bit)
软件环境
开发框架: Qt 6.10.0
编译器: MinGW 64-bit (Debug)
IDE: Qt Creator 10.0+
测试工具
手动: vscode、github、截图、录屏软件
智能化: 智能测试 Agent (LLM驱动)
测试环境与工具

## Slide 4
静态测试策略
代码审查
重点审查 ZigLine 折线算法（尤其是 64 种情形的散列编码逻辑）以及 UndoStack 的内存管理机制，确保无内存泄漏风险。
文档检查
对比《需求文档》与《用户文档》，严格验证功能描述的一致性，重点检查“错误自检”和“协同开发”功能的实际实现情况。

## Slide 5
•
核心绘图: 测试图元拖拽、缩放、旋转及图层调整（前置/后置）的流畅度。
•
连线交互: 测试不同象限下折线算法的自动寻路准确性，以及连线吸附功能的灵敏度。
•
文件系统: 验证 .fcproj 工程文件的序列化/反序列化稳定性，及 SVG/PNG 导出的保真度。
•
快捷键响应: 验证全局快捷键 (Ctrl+C/V/Z/Y) 在不同焦点下的响应情况。
动态测试策略 (黑盒测试)

## Slide 6
智能测试生成 Agent
为解决传统测试成本高、覆盖率低的问题，团队将既有的 Agent 进行“测试专用化”改造，剔除无关功能。
核心功能:
•
黑盒用例生成: 分析需求文档，推理正常/异常流，输出结构化用例表格。
•
白盒代码生成: 识别核心类代码（如 ZigLine），生成基于 QTest/Google Test 的 C++ 单元测试代码。
智能化测试工具应用

## Slide 7
1. Prompt 工程优化
定制针对 Qt C++ 特性的 Prompt 模板，教导 Agent 理解信号槽机制和 QGraphicsItem 属性。
2. 批量生成
将 diagramscene_ultima 中的关键算法类输入 Agent，批量生成单元测试文件。
3. 人工验证与执行
将生成的测试代码加入工程编译运行。人工 Review 代码以剔除“幻觉”并记录通过率。
工具实施步骤

## Slide 8
阶段 | 时间 | 主要任务
启动与计划 | 11.25 - 11.26 | 搭建环境，提交《测试计划书》。
功能测试执行 | 11.27 - 12.10 | 执行黑盒测试用例，记录 Bug。
智能工具研发 | 12.01 - 12.14 | 适配 Agent，生成并运行单元测试代码。
中期汇报 | 12.15 | 汇报测试进度及主要缺陷。
工具展示与冲刺 | 12.16 - 12.20 | 展示智能化工具成果，完成个人单元测试。
最终交付 | 12.31 / 01.04 | 最终答辩，提交所有项目文档及源码。
进度安排

## Slide 9
项目测试计划书: 包含完整的测试策略与范围。
项目测试缺陷清单 (Bug List): 详细记录发现的所有问题。
单元测试实践实验报告: 单元测试阶段的实验结果。
软件测试智能化工具开发报告: 含 Agent 源码、设计文档及运行结果。
项目测试总结报告: 项目整体测试工作的总结。
交付成果

## Slide 10
Q & A
感谢聆听
小组: The Stone Roses 时间：2025.11.26