# 项目测试计划书

项目名称： 流程图编辑器（Flowchart Editor）测试实践

课程名称： 软件质量与评测技术

团队名称： [the stone roses]

提交日期： 2025年11月26日

## 1. 引言

### 1.1 编写目的

本测试计划旨在规划对“流程图编辑器”项目的全面测试活动。通过本项目测试实践，验证软件是否满足《流程图编辑器需求文档》中规定的功能需求和性能要求，发现潜在的软件缺陷。

### 1.2 项目背景

被测项目为往届学生团队（ubuntu组）开发的基于Qt框架的流程图编辑器。该软件主要用于业务流程建模和软件开发逻辑设计，支持图元绘制、连线管理、文件操作及属性编辑等核心功能。

### 1.3 测试范围

本次测试将覆盖以下内容： * 功能测试： 绘图工具、连接管理、编辑功能、属性编辑、文件操作（导入/导出/保存）等。 * 非功能测试： 易用性测试、用户文档检查。 * 智能化测试： 适配并应用智能Agent进行静态代码扫描与自动化用例生成。

## 2. 测试环境与工具

### 2.1 硬件环境

- 处理器：Intel Core i7/i9

- 内存：16GB 及以上

- 操作系统：Windows 10/11 (64-bit)

### 2.2 软件环境

- 开发框架： Qt 6.10.0

- 编译器： MinGW 64-bit (Debug模式)

- IDE： Qt Creator 10.0+

- 被测源代码： diagramscene_ultima 文件夹

### 2.3 测试工具

- 手动测试工具： 截图工具、录屏软件。

- 智能化测试工具： 智能测试Agent（Qt适配版）。

  - 该工具基于LLM构建，计划针对C++/Qt特性进行Prompt工程优化和接口适配。

## 3. 测试内容与策略

### 3.1 静态测试策略

- 代码审查： 重点审查 ZigLine 折线算法（64种情形散列编码）的逻辑覆盖率，以及 UndoStack 撤销重做机制的内存管理。

- 文档检查： 对比《需求文档》与《用户文档》，验证功能描述的一致性，特别是“错误自检”和“协同开发”功能的实际实现情况。

### 3.2 动态测试策略 (黑盒测试)

将采用等价类划分、边界值分析和错误推测法设计测试用例，重点关注： * 核心绘图： 图元拖拽、缩放、旋转及图层调整（前置/后置）的流畅度。 * 连线交互： 测试不同象限下折线算法的自动寻路准确性，以及连线吸附功能的灵敏度。 * 文件系统： .fcproj 工程文件的序列化/反序列化稳定性，以及 SVG/PNG 导出的保真度。 * 快捷键响应： 验证 Ctrl+C/V/Z/Y 等快捷键在不同焦点下的响应情况。

### 3.3 易用性测试

- 评估界面布局（工具栏、属性栏、菜单栏）的合理性。

- 依据《用户文档》进行全流程操作，验证帮助文档的准确性和指导意义。

## 4. 智能化测试工具应用方案

为响应课程关于“自行开发软件测试智能化工具”的要求，团队将对既有的 Agent 进行 “测试专用化” 改造，剔除无关功能，专注于测试生成。

### 4.1 工具定义：智能测试生成 Agent

该 Agent 旨在解决传统单元测试编写成本高、覆盖率低的问题。其核心功能包括：

- 黑盒测试用例生成 (Test Case Generation)：

  - 输入： 需求文档中的功能描述（如“图元连接管理”）。

  - 处理： Agent 分析业务逻辑，利用思维链（CoT）推理出正常流、异常流及边界条件。

  - 输出： 结构化的测试用例表格（包含前置条件、测试步骤、预期结果）。

- 白盒单元测试脚本生成 (Unit Test Code Generation)：

  - 输入： 核心类代码（如 DiagramItem 或 DeleteCommand）。

  - 处理： 识别代码中的关键路径和分支（如 ZigLine 的 switch-case 分支）。

  - 输出： 基于 QTest 或 Google Test 框架的可执行 C++ 单元测试代码，自动构造 Mock 对象和断言。

### 4.2 实施步骤

- Prompt 工程优化： 定制针对 Qt C++ 特性的 Prompt 模板，教导 Agent 理解 Qt 的信号槽机制和图形项（QGraphicsItem）属性。

- 批量生成： 将 diagramscene_ultima 中的关键算法类输入 Agent，批量生成单元测试文件。

- 人工验证与执行： 将生成的测试代码加入工程进行编译运行，记录通过率。

## 5. 进度安排

根据课程关键时间节点要求，制定如下进度表：

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 对应课程节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动与计划 | 11.25 - 11.26 | 搭建环境，提交《测试计划书》，进行计划陈述 | 11.26 项目测试计划陈述 |
| 功能测试执行 | 11.27 - 12.10 | 执行黑盒测试用例，记录 Bug，完成《项目测试实践》主体测试工作 | - |
| 智能工具研发 | 12.01 - 12.14 | 适配 Agent，生成并运行单元测试代码，验证智能化效果 | - |
| 中期汇报 | 12.15 | 汇报测试进度及目前发现的主要缺陷 | 12.15 项目中期进展汇报 |
| 工具展示与冲刺 | 12.16 - 12.20 | 展示智能化工具成果；完成个人单元测试实践任务 | 12.17 智能化工具汇报 |
| 报告撰写 | 12.21 - 12.25 | 提交个人单元测试报告；撰写团队项目文档 | 12.21 提交单元测试报告 |
| 回归与收尾 | 12.26 - 12.30 | 对修复后的版本进行回归测试，美化答辩 PPT | - |
| 最终交付 | 12.31 / 01.04 | 进行最终答辩，提交所有项目文档及工具源码 | 12.31 答辩 / 01.04 提交文档 |

## 6. 风险评估与管理

- 环境风险： Qt 版本不一致可能导致构建失败。

  - 对策： 严格按照《QT项目启动》文档配置 MinGW 6.10.0 环境，确保路径无中文。

- 技术风险： Agent 生成的代码可能存在幻觉（Hallucination）。

  - 对策： 所有 AI 生成的测试代码和修复建议必须经过人工 Code Review 后方可采纳。

## 7. 交付成果

- 项目测试计划书

- 项目测试缺陷清单 (Bug List)

- 单元测试实践实验报告

- 软件测试智能化工具开发报告 (含 Agent 源码、设计文档及运行结果)

- 项目测试总结报告